## Slide 1: Sách Kỳ Diệu
QUẢN LÝ WEBSITE ĐỌC SÁCH

## Slide 2
Họ Tên | MSSV
Hà Thanh Tài | 2180604408
Nguyễn Minh Thắng | 2180601448
Huỳnh Đức Trung | 2180606357
Nguyễn Phúc Vĩnh | 2180606380
NHÓM 3TV (15)

## Slide 3: 01. Tổng quan 02. Phạm vi dự án 03. Thời gian dự án 04. Chi phí dự án 05. Nhân sự dự án 06. Rủi ro dự án 07. Mua sắm dự án Mục lục

## Slide 4: TỔNG QUAN 01
Quản lý website đọc sách

## Slide 5: Mục tiêu
Giúp những người có hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp cận tri thức dễ dàng hơn. Giúp những người không được may mắn có thể tiếp cận với nhiều thứ thú vị hơn trong cuộc sống này. Chia sẽ kiến thức đến nhiều người hơn.

## Slide 6
- Chức năng:
  + Đăng ký/Đăng nhập
  + Thư viện Sách(danh mục, tìm kiếm, lọc và sắp xếp)
  + Tính Năng Đọc(Text-to-Speech)
  + Đánh giá và Bình luận
Bảo mật: Bảo vệ dữ liệu, xác thực người dung.
Mở rộng: Đối mặt với khá nhiều dữ liệu và người dùng.
Xây dựng một trang web thú vị, hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu của mọi người.

## Slide 7: PHẠM VI DỰ ÁN 02

## Slide 8
- Thời gian bắt đầu: 12/08/2024 đến 21/10/2024
- Biểu phí nhân lực: nhân viên phân tích yêu cầu, IT, tester, quản lý dự án, training người dùng (72tr2).
Thiết bị và bản quyền phần mềm: Sever, Hệ Thống Quản Lý Bản Quyền Số (DRM), bảo mật, bản quyền phần mềm, SQL Sever (102tr7).
Tính năng Đọc (Text – to – Speech): Kỹ sư AI/ML, Kỹ sư Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên, Kỹ sư Phần mềm, Chuyên gia Âm thanh, Product Manager (135tr)

## Slide 9: Tôn chỉ dự án - Project Charter
Mục đích: Giúp người dùng quản lý sách điện tử hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời áp dụng công nghệ hiện đại để nâng cao trải nghiệm đọc sách.
Phạm vi: Xác định các tài nguyên cần thiết, bao gồm nhân lực, phần mềm, phần cứng,.
Thời gian: 2 tháng
Ngân sách (nhân lực, TTS, phần cứng, thiết bị, phần mềm, khác ~ 320tr)

## Slide 10: THỜI GIAN DỰ ÁN 03

## Slide 11
Uớc lượng thời gian của từng công việc

## Slide 12: Cấu trúc phân rã công việc– WBS

## Slide 13: Sơ đồ PERT
Đường công việc và đường thiết yếu của nhánh công việc lựa chọn:
Các đường công việc bắt đầu đến công việc kết thúc:
Đường 1: A (2) -> B (3) -> C (10) -> D (15) -> E (10) -> F (5)-> G (5): 50 days
Đường Găng (thiết yếu) là:
Đường 1: A -> B -> C -> D -> E-> F-> G: 50 days.

## Slide 14: CHI PHÍ DỰ ÁN 04

## Slide 15
Tiến hành ước lượng chi phí của từng công việc ở sơ đồWBS

## Slide 16
Các công việc cấp 3 ở WBS

## Slide 17: NHÂN SỰ DỰ ÁN 05

## Slide 18
Sơ đồ tổ chức nhân sự cho dự án

## Slide 19: QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN 06

## Slide 20
Rủi ro về bảo mật dữ liệu
Xung đột giữa các thành viên trong nhóm
Rủi ro về bên cung cấp thiết bị phần cứng và các thiết bị liên quan
Rủi ro về cạnh tranh và thị trường
01
02
03
04

## Slide 21: MUA SẮM DỰ ÁN 07

## Slide 22: Máy chủ( Server)

## Slide 23
Lập kế hoạch đấu thầu
Tổ Chức Hỗ Trợ Doanh Nghiệp

## Slide 24
Thanks